Izabelin, dn. 24 stycznia 2021 r.

Notatka ze spotkania w sprawie przebudowy ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B, sobota 22 stycznia 2022 r., godz. 11.00, przy skrzyżowaniu ulic Lubomirskiego i Sienkiewicza.

W spotkaniu wzięło udział ok. 20 osób; projektant Robert Pietrasik, ze strony UG Wójt Dorota Zmarzlak, pracownicy Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania Marek Słoń, Rafał Maj i Joanna Kamińska; radna Teresa Skowrońska, radna Małgorzata Wiśniewska, radny Piotr Dziewicki, Sołtys Izabelina B Elżbieta Kowalczyk, strażacy OSP Laski (obsługa techniczna) oraz mieszkańcy.

Przedmiotem rozmowy były następujące sprawy:

1. Zasięg inwestycji: czy konieczna jest przebudowa odcinka od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza, gdzie mieszkańcy nie zgłaszają zastrzeżeń do stanu drogi. Projekt obejmuje całą ulicę, ale inwestycja w terenie przewidziana jest etapami, najpierw do ul. Mickiewicza, a dalej w miarę potrzeby. Mieszkańcy wschodniej części ulicy (od ul. Mickiewicza) zgłaszali wątpliwości, czy potrzebne jest tam uspokojenie ruchu.

2. Odwodnienie: to zgodnie wskazywano jako największe wyzwanie. Mieszkańcy zgłaszali wątpliwości, czy jest możliwe efektywne odwodnienie bez odprowadzenia wody na zewnątrz. Odpowiedź na to da ostateczny projekt uwzględniający badanie geologiczne i ekspertyzy hydrologiczne. Postulowano zabezpieczenie przed spływaniem wód opadowych z ul. Sienkiewicza na ul. Bohaterów Kampinosu i wystąpienie o zgodę Zarządu Dróg Powiatowych na odprowadzenie części wody z ul. Bohaterów Kampinosu do rowów w ul. Sienkiewicza oraz wyznaczenie zbiornika do odbioru wody na działkach 1130/2 i 1130/4.

3. Organizacja ruchu: mieszkańcy zachodniej części ulicy (do ul. Mickiewicza) chwalili uspokojenie ruchu i strefę zamieszkania, wskazywali na możliwość zwężenia jezdni, aby zwiększyć powierzchnię na zagospodarowanie wody i żeby skuteczniej uspokoić ruch. W związku z obawami o skuteczne odwodnienie niektórzy mieszkańcy postulowali budowę chodnika wyniesionego ponad poziom jezdni, aby zapewnić pieszym przejście w przypadku zalegania wody.

4. Poproszono o przesunięcie jednego z progów spowalniajacych.

5. Skorygowano zjazd na działkę nr 131/1.

4. Czas realizacji inwestycji – prawdopodobnie 2 lata.

Informacja o przyjętej ostatecznie formie koncepcji wraz z uzasadnieniem zostanie podana po jej zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe.

Sprawę prowadzi: Marek Słoń, (22) 722 89 47, email: m.slon@izabelin.pl