Izabelin, dn. 24 stycznia 2021 r.

Notatka ze spotkania w sprawie przebudowy ul. Dolina Jozafata w Izabelinie B, sobota 22 stycznia 2022 r., godz. 10.00, przy bramie cmentarza.

W spotkaniu wzięło udział ok. 20 osób; projektant Robert Pietrasik, ze strony UG Wójt Dorota Zmarzlak, pracownicy Wydziału Rozwoju i Bieżącego utrzymania Marek Słoń, Rafał Maj i Joanna Kamińska; radna Małgorzata Wiśniewska, radny Piotr Dziewicki, Sołtys Izabelina B Elżbieta Kowalczyk, Sołtys Lasek Anna Mandes, Sołtys Mościsk Danuta Karczmarek, strażacy OSP Laski oraz mieszkańcy.

Przedmiotem rozmowy były następujące sprawy:

1. Zasięg inwestycji: pani Sołtys Izabelina B postulowała budowę drogi do końca ogrodzenia cmentarza i wycinkę lasu w pasie drogowym na tym odcinku. Zasięg został ograniczony do przedstawionego na rysunku, ponieważ dalej nie ma możliwości usytuowania placu do zawracania, co jest niezbędnym wymogiem na drodze publicznej zakończonej ślepo. Dalsza część będzie utwardzana jako dojazd do posesji.

2. Miejsca parkingowe: wyznaczono ich 10, co jest wystarczające z zwykłe dni, lecz nie w czasie pogrzebów i innych sytuacji zwiększonego zapotrzebowania. Rozważana wcześniej koncepcja usytuowania miejsc postojowych pod linią wysokiego napięcia musiała być odrzucona jako niezgodna z przepisami. W tym kontekście pojawił się postulat rezygnacji ze strefy zamieszkania, aby nie zakazywać parkowania na poboczu. Ponadto ponownie podniesiono potrzebę wyznaczenia parkingu na skrzyżowani ul. Szymanowskiego i 3 Maja.

3. Lokalizacja kiosku: wyjaśniono wątpliwości, czy przeniesienie go pod bramę nie zaburzy przejezdności drogi.

4. Droga będzie oświetlona, a drzewa między jezdnią a odgrodzeniem cmentarza na budowanym odcinku – wycięte.

5. Lokalizacja kontenera na śmieci – ma być utrzymana, nie przewiduje się dodatkowej infrastruktury.

6. Czas realizacji inwestycji – prawdopodobnie 2 lata.

Poruszono również sprawy, które nie dotyczyły tej inwestycji: utrzymanie ul. Dolina Jozafata w zimie (sypanie piachem), dostawianie dodatkowych kontenerów na śmieci przed uroczystościami (głównie Wszystkich Świętych), usunięcie brzozy na cmentarzu, umiejscowienie nowego śmietnika, pęknięcia budynku na skrzyżowaniu ul. Estrady/ 3 Maja (p. Kanarek)

Informacja o przyjętej ostatecznie formie koncepcji wraz z uzasadnieniem zostanie podana po jej zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe.

Sprawę prowadzi: Marek Słoń, (22) 722 89 47, email: m.slon@izabelin.pl