Notatka ze spotkania w sprawie przebudowy ul. 3 Maja i Dzika, czwartek 17 czerwca 2021 r, godz. 18.30, pętla Skibińskiego.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób; projektant Robert Pietrasik, ze strony UG Zastępca Wójta Michał Postek oraz Marek Słoń; radny Tomasz Stempkowski, radna-elekta Eliza Daniel, sołtys Maria Siennicka.

Dyskusja koncentrowała się wokół dwóch zagadnień:

- czy lepszym środkiem uspokojenia ruchu są szykany esujące (jak w koncepcji) czy progi spowalniające; pojawiły się obawy, czy w czasie weekendowego nasilenia ruchu przewężenia nie spowodują ogólnego paraliżu ruchu;

- Czy można zapewnić bezpieczeństwo pieszym inaczej niż przez budowę chodnika; czy rząd donic zabezpiecza skuteczniej niż krawężnik, czy i jak zapewnić pieszym możliwość korzystania z całej szerokości drogi wtedy, gdy nie jadą tam samochody..

Informacja o przyjętej ostatecznie formie koncepcji wraz z uzasadnieniem zostanie podana po jej zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe.

Marek Słoń